ПРОЕКТ

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧЕРНОЯРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ТЕГУЛЬДЕТСКОГО РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

00.00.2021                                                                                                                                    № 00

Об утверждении Программы комплексного развития социальной инфраструктуры муниципального образования Черноярского сельского поселения Тегульдетского района Томской области на 2021 - 2037 годы

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ, Федеральным законом от 29.12.2014 № 456-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 01.10.2015 № 1050 «Об утверждении требований к программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов», в целях обеспечения сбалансированного, перспективного развития социальной инфраструктуры Черноярского сельского поселения, в соответствии с потребностями населения в объектах социальной инфраструктуры местного значения, Администрация Черноярского сельского поселения,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемую Программу комплексного развития социальной инфраструктуры муниципального образования Черноярского сельского поселения Тегульдетского района Томской области 2021 - 2037 годы.

2. Опубликовать настоящее постановление в периодическом печатном издании «Информационный бюллетень органов местного самоуправления Черноярского сельского поселения» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Черноярского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Черноярского

сельского поселения                                                                                                  С.М. Еремин

Приложение

к постановлению Администрации

Черноярского сельского поселения

от 00.00.2021 № 00

ПРОГРАММА

КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ

СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Черноярского сельского поселения

ТЕГУЛЬДЕТСКОГО района Томской области

на 2021 - 2037 годы

п. Черный Яр

СОДЕРЖАНИЕ

| Паспорт программы | 4 |
| --- | --- |
| 2. Характеристика существующего состояния социальной инфраструктуры | 6 |
| 3. Перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры поселения | 16 |
| 4. Оценка объемов и источников финансирования мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры поселения, городского округа | 17 |
| 5. Целевые индикаторы программы | 18 |
| 6. Оценка эффективности мероприятий, включенных в программу | 19 |
| 7. Предложения по совершенствованию нормативно-правового и информационного обеспечения развития социальной инфраструктуры, направленные на достижение целевых показателей программы | 21 |

1.ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| Наименование программы | Программа комплексного развития социальной инфраструктуры муниципального образования Черноярского сельского поселения Тегульдетского района Томской области на 2021-2037 гг. |
| --- | --- |
| Основание для разработки программы | Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ; Федеральный закон от 29.12.2014 N 456-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации»; Постановление Правительства Российской Федерации от 01.10.2015 № 1050 «Об утверждении требований к программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов»; Устав муниципального образования «Черноярское сельское поселение» Тегульдетского района Томской области, принятый решением Совета Черноярского сельского поселения 10.07.2015 № 15; Генеральный план Черноярского сельского поселения Тегульдетского района Томской области, утвержденный решением Совета Черноярского сельского поселения от 16.08.2013 № 27 |
| Наименование заказчика и разработчиков программы, их местонахождение | Исполнительно-распорядительный орган муниципального образования - Администрация Черноярского сельского поселения 636902 Томская область, Тегульдетский район, п. Черный Яр, ул. Комсомольская, д.7 |
| Цели программы: | 1) обеспечение сбалансированного, перспективного развития социальной инфраструктуры поселения в соответствии с потребностями населения в объектах социальной инфраструктуры местного значения; 2) создание комфортных условий жизни населения, улучшение качества жизни в поселении для полноценного и всестороннего развития личности и удовлетворения ее духовных и культурных потребностей. |
| Задачи программы: | 1) повышение уровня обеспеченности населения объектами культуры, физической культуры и массового спорта; 2) обеспечение доступности объектов социальной инфраструктуры поселения для населения; 3) расширение перечня услуг социальной инфраструктуры, оказываемых населению; 4) повышение эффективности использования объектов социальной инфраструктуры. |
| Целевые показатели (индикаторы) обеспеченности населения объектами социальной инфраструктуры: | 1) обеспеченность спортивными площадками в сельском поселении; 2) доля населения, систематически занимающегося спортом; 3) объем средств, направленных на реализацию мероприятий по строительству, реконструкции, модернизации объектов физической культуры и спорта; 4) количество детских игровых площадок; 5) количество обустроенных зон отдыха; 6) объем средств, направленных на реализацию мероприятий по строительству, реконструкции, модернизации объектов культуры. |
| Описание запланированных мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры | Мероприятия программы (инвестиционные проекты) направлены на развитие объектов социальной инфраструктуры по направлениям: 1.Образование: мероприятия не предусмотрены 2. Здравоохранение: а) строительство врачебной Амбулатории с жилым помещением по адресу Томская область, Тегульдетский район, п. Черный Яр, ул. Щитовая 6а 3. Физическая культура и массовый спорт: а) строительство беговой дорожки на школьном стадионе по адресу: Томская область, Тегульдетский район, п. черный Яр, ул. Ленинская 3б б) ремонт спортивной площадки ГТО по адресу: Томская область, Тегульдетский район, п. Черный Яр, ул. Ленинская 3б 4. Культура: а) строительство зоны отдыха (ограждение, озеленение, пешеходные дорожки, скамейки, освещение, игровые элементы) по адресу: Томская область, Тегульдетский район, п. Черный Яр, ул. Деповская 22; б) капитальный ремонт МКУ «РЦТиД с филиалами» ДДиТ по адресу: Томская область, Тегульдетский район, п. Черный Яр, ул. Деповская 7 5. Благоустройство: а) Благоустройство территории кладбища I этап по адресу: Томская область, Тегульдетский район, п. Черный Яр, ул. Больничная 1а; б) Благоустройство территории кладбища II этап по адресу: Томская область, Тегульдетский район, п. Черный Яр, ул. Больничная 1б. |
| Срок и этапы реализации программы | Срок реализации программы: 2021 г - 2037 гг. Этапы реализации: 1 этап - 2021 - 2026 гг. 2 этап - 2027 - 2037 гг. |
| Объемы и источники финансирования программы | Средства бюджетов всех уровней и внебюджетные источники, направляемые на реализацию инвестиционных проектов на территории поселения. Общий объем финансирования 15700 тыс. руб. в том числе по этапам реализации: 2021 г. – 750 тыс. руб.; 2022 г. – 8750,0 тыс. руб.; 2023г. – 2200,0 тыс. руб.; 2024 г. – 1000,0 тыс. руб.; 2025 г. – 2800,00 тыс. руб. 2026-2035гг. – 200,00 тыс.руб.. Объемы финансирования носят прогнозный характер и подлежат уточнению в установленные сроки после принятия бюджетов всех уровней на очередной финансовый год и плановый период. |
| Ожидаемые результаты реализации программы | Реализация предусмотренных Программой мероприятий по реконструкции существующих и строительству новых объектов позволит: 1) обеспечить население безопасными и доступными объектами социальной инфраструктуры; 2) повысить качество и расширить перечень оказываемых услуг к 2037 году; 3) удовлетворить спрос на услуги культуры, физической культуры и массового спорта. |

2. ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

2.1. Описание социально-экономического состояния поселения, сведения о градостроительной деятельности на территории поселения.

Территория

В состав территории Черноярского сельского поселения в соответствии с Законом Томской области от 09.09.2004 № 197-ОЗ« О наделении статусом муниципального района, сельского поселения и установления границ муниципальных образований на территории Тегульдетского района» входит: п. Черный Яр. Административным центром является п. Черный Яр и п. Орловка.

Площадь поселения составляет 180700 га. (по материалам Генерального плана муниципального образования Черноярского сельского поселения Тегульдетского района Томской области).

Распределение земель по категориям приведено в Таблице № 1.

Таблица № 1

Распределение земель по категориям

| Черноярского сельского поселения | Площадь, га |
| --- | --- |
| Общая площадь земель в границах муниципального образования | 180700 |
| Общая площадь населенных пунктов всего: | 198,1 |
| Земли сельскохозяйственного назначения, всего: | 0,92 |
| Производственно-коммунальные земли | 4 |
| земли транспорта | 152,9 |
| земли связи, радиовещания, телевидения, информатики | 0,49 |
| Земли лесного фонда | 0 |
| Земли водного фонда | 0 |
| Земли запаса | 159814,08 |

Население

По состоянию на 01.01.2021 в Черноярском сельском поселении по месту проживания зарегистрировано 531 человек. (Таблица № 2).

Численность населения меняется при сохранении общей тенденции к постепенному уменьшению количества проживающих граждан (в основном за счет миграционного оттока). При этом имеется расхождение между численностью населения, зарегистрированного в поселении по месту постоянного проживания, и численностью населения, фактически проживающего в поселении (значение второй меньше первой примерно на 150 человек).

В соответствии с прогнозом, изложенном в Генеральном плане Черноярского сельского поселения, прогнозируется стабилизация численности населения Черноярского сельского поселения на уровне – 600 человек в 2037 году по сравнению с 2013 годом.

Таблица № 2

Численность населения Черноярского сельского поселения

| Наименование населенного пункта | Годы |
| --- | --- |
|  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| п. Орловка | 16 | 16 | 15 | 15 | 13 |
| п. Черный Яр | 540 | 519 | 499 | 519 | 518 |
| ИТОГО по поселению: | 556 | 535 | 514 | 534 | 531 |

* Численность жителей, зарегистрированных по месту проживания, на начало соответствующего года.

Доля трудоспособного населения (женщины в возрасте от 18 до 54 лет, мужчины в возрасте от 18 до 59 лет) составляет 46,38 % от общей численности, население дошкольного и школьного возрастов – 17,28 %, население пенсионного возраста – 36,34 % (Таблица № 3).

Таблица № 3

Демографический состав населения Черноярского сельского поселения

| Наименование населенного пункта | Число жителей | Детей дошкольного возраста (от 0 до 6 лет) | Детей школьного возраста (от 7 до 17 лет) | Население трудоспособного возраста (женщины с 18 до 55 лет, мужчины с 18 до 60 лет) | Население пенсионного возраста (женщины с 55 лет, мужчины с 60 лет) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п. Орловка | 13 | 0 | 0 | 4 | 9 |
| п. Черный Яр | 518 | 34 | 76 | 268 | 140 |
| Итого по поселению: | 531 | 34 | 76 | 272 | 149 |

* Данные по состоянию на 01.01.2021

Баланс рождаемость-смертность в поселении за период 2014-2018 годы остается в нейтральном значении: число родившихся детей не превышает число умерших. При этом процесс естественной прибыли населения постепенно сокращается.

Рождаемость в 2019 году по сравнению с 2018 годом поднялась на 10 человек.

Таблица № 4

Естественный прирост (убыль) населения

| Показатели | Годы |
| --- | --- |
|  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Число родившихся | 1 | 8 | 1 | 11 | 1 |
| Число умерших | 9 | 13 | 13 | 6 | 5 |
| Естественный прирост (+), убыль (-) | -8 | -5 | -12 | 5 | -4 |

Миграционная ситуация в поселении складывается нейтральным образом: сохраняется наметившаяся с 2016 года тенденция к уменьшению числа прибывших в поселение граждан над числом выехавших из поселения.

Таблица № 5

Миграционный прирост (убыль) населения

| Показатели | Единица измерения | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Прибыло | чел. | 11 | 15 | 6 | 18 | 12 |
| Выбыло | чел. | 12 | 27 | 16 | 3 | 10 |
| Миграционный прирост, убыль(-) | чел. | -1 | -12 | -10 | 15 | 2 |

Численность работающего населения в Черноярском сельском поселении относительно стабильна с незначительной тенденцией к росту. Уровень безработицы в поселении низкий и с каждым годом уровень не меняется. По состоянию на 01.01.2021 года экономически активное население составляет 272 человек. Основная часть трудовых ресурсов – это трудоспособное население в трудоспособном возрасте, доля работающих лиц старших возрастов, не значительна.

Наибольшее количество работающих граждан в Черноярском сельском поселении занято в сфере образования, торговли и лесной промышленности.

Экономическая ситуация

По состоянию на 01.01.2021 года на территории поселения зарегистрировано 1юридическое лицо и 2 индивидуальных предпринимателя.

Основным видом деятельности в поселении остается лесное хозяйство. Производством лесозаготовительной продукции в поселении, занимаются 2 предприятия - ООО «Монолит строй», ООО «Хенда Сибирь».

На территории поселения функционирует также предприятие ЖКХ:

- МУП «Прогресс» - где трудятся 10 человек.

На территории поселения в торговле занято 2 индивидуальных предпринимателей. Во всех магазинах ассортимент представлен смешенными товарами. Услуги связи населению оказывают ПАО «Ростелеком» и ФГУП «Почта России».

Потребность в традиционных и востребованных услугах, таких как парикмахерские услуги, ремонт бытовой техники и ремонт одежды и обуви, может стать развитием малого и среднего предпринимательства на территории поселения.

В личных подсобных хозяйствах Черноярского сельского поселения на протяжении 5 лет остается стабильно ровным. Так на 01 января 2021 года поголовье КРС в хозяйствах населения составляет 86 голов, коров - 31, овец-26, козы-2

Сведения о градостроительной деятельности на территории поселения

Градостроительная деятельность на территории Черноярского сельского поселения регулируется Генеральным планом Черноярского сельского поселения Тегульдетского района, утвержденным решением Совета Черноярского сельского поселения от 16.08.2013 № 27, Правилами землепользования и застройки Черноярского сельского поселения, утвержденными решением Совета Черноярского сельского поселения от 16.08.2013 № 28.

Срок реализации Генерального плана составляет: расчетный срок Генерального плана Черноярского сельского поселения, на который рассчитаны все основные проектные решения Генерального плана - 2032 год. Первая очередь Генерального плана Черноярского сельского поселения, на которую определены первоочередные мероприятия по реализации Генерального плана - 2022 год.

2.2. Технико-экономические параметры существующих объектов социальной инфраструктуры поселения, сложившийся уровень обеспеченности населения поселения социальными услугами

Образование

Комфортное проживание на территории Черноярского сельского поселения предполагает доступность и качество образования – дошкольного, общего.

Образовательные услуги на территории поселения оказываются следующими организациями:

- Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Черноярская средняя общеобразовательная школа» Тегульдетского района Томской области (МКОУ «Черноярская СОШ, учредитель Отдел образования Администрации Тегульдетского района);

Программу дошкольного образования на территории поселения реализует Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Черноярская средняя общеобразовательная школа» Тегульдетского района Томской области (МКОУ «Черноярская СОШ»).

Программы начального общего (1 ступень), основного общего (2 ступень) и среднего общего (3 ступень) образования на территории поселения реализует МКОУ «Черноярская СОШ». По состоянию на 01.01.2021 года в Черноярской средней школе обучается 49 человек. Обучение производится по пяти дневной учебной неделе, в одну смену. Педагогический состав насчитывает 9 человека.

Здание Черноярской средней школы на 168 учащихся введено в эксплуатацию в 1989 году. В здании кроме средней школы размещаются также библиотека и спортивный зал.

Черноярская средняя школа является одной из самых современных в Тегульдетском районе и обладает необходимыми условиями для оказания качественных образовательных услуг. В процессе обучения активно используются интерактивные доски, мультимедийные устройства, компьютеры. В школе оборудован компьютерный класс и установлены спутниковые антенны, благодаря которым обеспечивается высокоскоростной доступ обучающихся и педагогов к сети «Интернет». Регулярно приобретаются спортивное, учебно-производственное, технологическое оборудование, пополняются фонды библиотеки. Систематически проводится повышение квалификации педагогов.

На базе школы организованы кружки, спортивные секции для детей и подростков.

Сложившийся уровень обеспеченности населения поселения услугами сферы образования приведен в Таблице № 6.

Таблица № 6

Сложившийся уровень обеспеченности

населения услугами образовательной сферы

| № пп. | Наименование объекта, местоположение | Наименование расчетного показателя | Значение расчетного показателя, норма * | Значение расчетного показателя в поселении (факт на 2021 г.) | Вывод о соответствии / несоответствии нормативам градостроительного проектирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | МКОУ «Черноярская СОШ», п. Черный Яр, ул. Щитовая, д.6 стр.1 | охват детей, % от общего числа детей школьного возраста | 100 % (1 ступень) 75 % (2, 3 ступени) | 100 % (1 ступень) 100 % (2, 3 ступени) | соответствует |
|  |  | радиус доступности, не более | 1 ступень – 2 км пешеходная и 20 мин. транспортная; 2, 3 ступени –4 км пешеходная и 30 мин транспортная | 1,2,3 ступени - 1,5 км. пешеходная, 10 мин. транспортная | соответствует |

* Значения нормы расчетного показателя приняты согласно Генеральному плану Черноярского сельского поселения Тегульдетского района Томской области (утвержден Решением Совета Черноярского сельского поселения от 16.08.2013 № 27) и СП 42.13330.2011 «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

Физическая культура и массовый спорт

В области физической культуры и массового спорта в поселении функционируют:

- открытый стадион с футбольным полем. Земельный участок, на котором расположен стадион, находится в постоянном (бессрочном) пользовании у МКОУ «Черноярская СОШ». Общая площадь стадиона составляет 10006 м2. На стадионе регулярно проводятся соревнования по мини-футболу, зимой организуется лыжня;

- спортивный зал общей площадью 146,14 м2 в здании МКОУ «Черноярская СОШ» обеспечивает выполнение комплексной программы по физическому воспитанию. В зале проводятся уроки физической культуры для школьников, во внеурочное время дети имеют возможность посещать спортивные секции по баскетболу, волейболу, легкой атлетике, занятия посещают 15 детей;

Население Черноярского сельского поселения физически активно. Доля жителей, систематически занимающихся физической культурой и спортом, составляет 20% от общей численности населения. Количество жителей, занимающихся физической культурой и посещающих спортивные мероприятия, в поселении с каждым годом увеличивается. Возрастной состав занимающихся спортом людей широкий: от подростков и молодежи (около 40% от общего числа занимающихся) до людей пожилого возраста (65 лет и более).

Растет интерес к здоровому образу жизни и отказу от вредных привычек. Население активно участвует в летних спортивных играх. Многие жители в летнее время в качестве средства передвижения по поселению используют велосипед.

Сложившийся уровень обеспеченности населения поселения услугами в области физической культуры и массового спорта приведен в Таблице № 7.

Таблица № 7

Сложившийся уровень

обеспеченности населения услугами в

области физической культуры и массового спорта

| № пп. | Наименование объекта, местоположение | Наименование расчетного показателя | Значение расчетного показателя, норма * | Значение расчетного показателя в поселении (факт на 2020 г.) | Вывод о соответствии / несоответствии нормативам градостроительного проектирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Стадион (плоскостное спортивное сооружение) МКОУ «Черноярская СОШ» п. Черный Яр, ул. Ленинская, 3Б | га на 1000 чел. | 0.6-0.8 | 1 | соответствует |
| 2 | Спортивный зал МКОУ «Черноярская СОШ» п. Черный Яр, ул. Щитовая, д.6, стр.1 | кв. м. пола на 1000 чел. | 60-80 | 30 | не соответствует |

* Значения нормы расчетного показателя приняты согласно Генеральному плану Черноярского сельского поселения Тегульдетского района Томской области (утвержден Решением Совета Черноярского сельского поселения от 16.08.2013 г. № 27) и СП 42.13330.2011 «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

Культура

Организацию культурного досуга и отдыха на территории поселения осуществляет дом досуга и творчества п. Черный Яр - МКУ «РЦТиД с филиалами» (Черноярский ДД и Т, учредитель - Администрация Черноярского сельского поселения Тегульдетского района Томской области).

Дом досуга и творчества располагается по адресу Томская область, Тегульдетский район, п. Черный Яр, ул. Деповская, д.7. Вместимость дома досуга составляет 50 человек. Творческий коллектив Черноярского дома досуга и творчества один из самых работоспособных и профессиональных в МКУ «РЦТиД с филиалами»». Он является активным участником всех социально значимых мероприятий в Тегульдетском районе и в Черноярском сельском поселении.

В Черноярском доме досуга и творчества работает 1 клуб по интересам и 4 творческих любительских коллектива, среди которых прославленные коллективы художественной самодеятельности, которые неоднократно становились победителями и призерами муниципальных конкурсов и фестивалей.

В поселении отмечается устойчивая тенденция к росту востребованности в услугах культуры. Увеличивается количество проводимых мероприятий и клубных формирований, расширяется круг партнёрства. Среди населения стали популярны социально значимые формы мероприятий, такие как день Победы, день защиты детей, день России, день молодежи, день старшего поколения, день Матери. Для молодежи и детей школьного возраста еженедельно проводятся дискотеки и игровые программы. Жители поселения активно участвуют в районных творческих конкурсах.

Для обеспечения отдыха детей дошкольного и младшего школьного возрастов в                п. Черный Яр построены 2 детские площадки - на ул. Щитовая, и ул. Ленинская.

Сложившийся уровень обеспеченности населения поселения услугами в области культуры приведен в Таблице № 8.

Таблица № 8

Сложившийся уровень

обеспеченности населения услугами в

области культуры и

| № пп. | Наименование объекта, местоположение | Наименование расчетного показателя | Значение расчетного показателя, норма * | Значение расчетного показателя в поселении (факт на 2020 г.) | Вывод о соответствии / несоответствии нормативам градостроительного проектирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Черноярский дом досуга и творчества - МКУ «РЦТиД с филиалами» п. Черный Яр, ул. Деповская, д.7 | мест на 500 жителей | 80-110 | 50 | не соответствует |
|  |  | радиус пешеходной доступности | 500 м. | 500 м. | соответствует |

* Значения нормы расчетного показателя приняты согласно Генеральному плану Черноярского сельского поселения Тегульдетского района Томской области (утвержден Решением Совета Черноярского сельского поселения от 16.08.2013 г. № 27) и СП 42.13330.2011 «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

Здравоохранение

Услуги сферы здравоохранения в Черноярском сельском поселении представлены следующими организациями:

- врачебный амбулаторный пункт в п. Черный Яр областного государственного автономного учреждения здравоохранения «Тегульдетская районная больница» (учредитель – Департамент здравоохранения Томской области.);

Сложившийся уровень обеспеченности населения услугами в сфере здравоохранения приведен в Таблице № 9.

Таблица № 9

Сложившийся уровень обеспеченности

населения услугами в сфере здравоохранения

| № пп. | Наименование объекта, местоположение | Наименование расчетного показателя | Значение показателя норма * | Значение показателя в поселении (факт на 2020 г.) | Вывод о соответствии / несоответствии нормативам градостроительного проектирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Областное государственное автономное учреждение здравоохранения «Тегульдетская районная больница», врачебный амбулаторный пункт в п. Черный Яр, ул. Северная, д. 16 | Нормативов по количеству нет, должен заменять амбулатории в тех населенных пунктах, где нет амбулаторий | 1 | соответствует |
|  |  | радиус доступности, не более | 5 мин с использованием транспорта | 10 мин. | соответствует |

* Значения нормы расчетного показателя приняты согласно Генеральному плану Черноярского сельского поселения Тегульдетского района Томской области (утвержден Решением Совета Черноярского сельского поселения от 16.08.2013 г. № 27) и СП 42.13330.2011 «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

2.3. Прогнозируемый спрос на услуги социальной инфраструктуры

В соответствии с прогнозом, изложенном в Генеральном плане Черноярского сельского поселения, численность населения Черноярского сельского поселения к 2032 году по сравнению с 2012 годом не будет увеличиваться либо уменьшаться и останется на уровне 550 человек.

Половозрастной состав в процентном соотношении в основном сохранится без изменений (Таблица № 10).

Таблица № 10

Демографический состав населения Черноярского сельского поселения

(прогноз на 2032 г.)

| Наименование населенного пункта | Число жителей | Детей дошкольного возраста (от 0 до 6 лет) | Детей школьного возраста (от 7 до 17 лет) | Население трудоспособного возраста (женщины с 18 до 49 лет, мужчины с 18 до 54 лет) | Население пенсионного возраста (женщины с 50 лет, мужчины с 55 лет) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Черноярского сельского поселения | 550 | 50 | 100 | 290 | 110 |

Расчетная обеспеченность населения услугами сферы образования в основном соответствует установленным нормативам, а по некоторым показателям превышает нормативные значения. Текущая потребность населения, фактически проживающего в поселении, в услугах дошкольного, основного и дополнительного образования удовлетворяется в полном объеме. В долгосрочной перспективе, при существенном увеличении потребности, сохранение нормативного уровня обеспеченности в услугах возможно как посредством уплотнения классов и групп, так и за счет открытия дополнительных групп (классов). Решение вопроса об увеличении мощностей образовательных учреждений является компетенцией Управления образования Администрации Тегульдетского района.

Сфера физической культуры и массового спорта характеризуется недостаточным уровнем обеспечения населения соответствующими объектами при постоянно возрастающей потребности в таких объектах. В повышении роли физической культуры и здорового образа жизни среди населения наличие спортивных площадок играет существенную роль, так как создает благоприятные условия для увеличения охвата населения спортом. Многими жителями отмечается отсутствие в поселении открытых площадок со свободным доступом для занятий волейболом, баскетболом, отсутствие хоккейной коробки (катка). В долгосрочной перспективе отмечается необходимость строительства спортивных сооружений для развития новых для населения видов спорта, в частности строительства беговой дорожки.

В сфере культуры острым является вопрос строительства нового Дома культуры. Имеющихся помещений, которые Черноярский дом досуга и творчества использует в здании которое составляет 121,1м2, данной площади не достаточно как для нормальной организации репетиционного процесса, так и для размещения жителей, желающих посмотреть выступления артистов. Актовый зал, в котором проходят выступления, рассчитан на 50 мест, при нормативном требовании обеспеченности клубами в сельском поселении 80 - 110 мест на 500. жителей.

В поселении имеется большой спрос на благоустроенные зоны для культурного отдыха, в том числе спрос на детские игровые площадки в пешеходной доступности 10-15 минут. Детская площадка функционируют только в центре п. Черный Яр, организованная зона отдыха для взрослого населения в поселении отсутствует. Имеющийся и прогнозируемый спрос на услуги в данной сфере выше сложившегося уровня обеспеченности и требует проведения мероприятий, как по увеличению количества детских площадок, так и по модернизации существующих, а также по строительству зоны отдыха.

В сфере здравоохранения сложившийся уровень обеспеченности соответствует нормативным требованиям. Прогнозное увеличение численности населения к 2032 году приведет к снижению расчетных показателей и необходимости введения дополнительных мощностей (строительства/реконструкции) объектов здравоохранения. Вопросы модернизации и обеспечения деятельности врачебного амбулаторного пункта в п. Черный Яр являются компетенцией Администрации Томской области.

2.4. Оценка нормативно-правовой базы, необходимой для функционирования и развития социальной инфраструктуры поселения

Реализация Программы и функционирование учреждений социальной инфраструктуры поселения осуществляется на основе положений действующего законодательства Российской Федерации, Томской области, нормативных правовых актов Тегульдетского района, Черноярского сельского поселения (Таблица № 11).

Таблица № 11

Действующие нормативные правовые акты

в сфере социальной инфраструктуры

| № п/п | Наименование нормативно-правового акта | Предложения по совершенствованию |
| --- | --- | --- |
| Образование |
| 1 | Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» | не требуется |
| Физическая культура и массовый спорт |
| 1 | Федеральный закон от 04.12.2007 N 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» | не требуется |
| 2 | Постановление Администрации Тегульдетского района « Об утверждении муниципальной программы « Развитие физической культуры, спорта м формирование здорового образа жизни населения Тегульдетского района на 2021-2023 годы»» №574 от 09.11.2020 | не требуется |
| Культура |
| 1 | Закон Российской Федерации от 09.10.1992 г. № 3612-1 «Основы законодательства Российской Федерации о культуре» | не требуется |
| 2 | Федеральный закон от 29.12.1994 г. № 78-ФЗ «О библиотечном деле» | не требуется |
| Здравоохранение |
| 1 | Государственная программа «Развитие здравоохранения в Томской области» (утверждена Постановлением Администрации Томской области от 09.12.2014 г. № 476а) | не требуется |

3. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ (ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ) ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ, СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ПОСЕЛЕНИЯ.

| № пп. | Наименование мероприятия (инвестиционного проекта) | Содержание мероприятия | Сроки реализации мероприятия | Исполнители мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Благоустройство территории кладбища I этап по адресу Томская область, Тегульдетский район, п. Черный Яр, ул. Больничная 1а | Разработка, согласование проектно-сметной документации | Реализация в 2021 г. | Администрация Черноярского сельского поселения |
|  |  | Строительно-монтажные работы | 2021 г. | Администрация Черноярского сельского поселения |
| 2 | Благоустройство территории кладбища II этап по адресу Томская область, Тегульдетский район, п. Черный Яр, ул. Больничная 1б, Строительство врачебной Амбулатории с жилым помещением по адресу Томская область, Тегульдетский район, п. Черный Яр, ул. Щитовая 6а | Разработка, согласование проектно-сметной документации | Реализация в 2022 году | Администрация Черноярского сельского поселения |
|  |  | Строительно-монтажные работы | 2022 | Администрация Черноярского сельского поселения |
| 3 | Капитальный ремонт МКУ «РЦТ и Д с филиалами» ДДиТ по адресу Томская область, Тегульдетский район, п. Черный Яр, ул. Деповская, д.7 | Разработка, согласование проектно-сметной документации | 2023 | Администрация Черноярского сельского поселения |
|  |  | Строительно-монтажные работы | 2023 | Администрация Черноярского сельского поселения |
| 4 | Строительство беговой дорожки на стадионе по адресу Томская область, Тегульдетский район, п, Черный Яр, ул. Ленинская 3б | Разработка, согласование проектно-сметной документации | 2024 | Администрация Черноярского сельского поселения |
|  |  | Строительно-монтажные работы | 2024 | Администрация Черноярского сельского поселения |

4. ОЦЕНКА ОБЪЕМОВ И ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ (ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ), ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ПРОГРАММОЙ.

| № п/п | Наименование мероприятия (инвестиционного проекта) | Содержание мероприятия | Расходы на мероприятие, всего, тыс. руб. | в том числе по годам, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026- 2037 |
| 1 | Строительство врачебной Амбулатории с жилым помещением по адресу Томская область, Тегульдетский район, п. Черный Яр, ул. Щитовая 6а | Строительно-монтажные работы | 8000,00 | 0 | 8000,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Строительство беговой дорожки на стадионе по адресу Томская область, Тегульдетский район, п. Черный Яр, ул. Ленинская 3б | Строительно-монтажные работы | 1000,00 | 0 | 0 | 0 | 1000,0 | 0 | 0 |
| 3 | Ремонт спортивной площадки ГТО по адресу Томская область, Тегульдетский район, п. Черный Яр, ул. Ленинская 3б | Строительно-монтажные работы | 200,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200,00 |
| 4 | Строительство зоны отдыха (ограждение, озеленение, пешеходные дорожки, скамейки, освещение, игровые элементы) по адресу Томская область, Тегульдетский район, п. Черный Яр, ул. Деповская 22 | Строительно-монтажные работы | 2800,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2800,0 | 0 |
| 5 | Капитальный ремонт МКУ «РЦТ ИД с филиалами» ДДиТ по адресу Томская область, Тегульдетский район, п. Черный Яр, ул. Деповская 7 | Строительно-монтажные работы | 2200,00 | 0 | 0 | 2200,0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Благоустройство территории кладбища I этап по адресу Томская область, Тегульдетский район, п. Черный Яр, ул. Больничная 1а | Строительно-монтажные работы | 750,00 | 750,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Благоустройство территории кладбища II этап по адресу Томская область, Тегульдетский район, п. Черный Яр, ул. Больничная 1б | Строительно-монтажные работы | 750,00 | 0 | 750,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИТОГО: | 15700,00 | 750,00 | 8750,0 | 2200,0 | 1000,0 | 2800,0 | 200,00 |

* Объемы финансирования носят прогнозный характер и подлежат уточнению в установленные сроки после принятия бюджетов всех уровней на очередной финансовый год и плановый период.

5. ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ ПРОГРАММЫ.

| № п/п | Наименование целевого индикатора Программы | Единица измерения | Значение индикатора на начало реализации Программы | Значение индикатора к 2021 - 2023 году (к концу 1 этапа реализации Программы) | Значение индикатора к 2032 году (к концу 2 этапа реализации Программы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Физическая культура и массовый спорт |
| 1 | Обеспеченность населения спортивными площадками | кв.м | 0 | 1560 | 4100 |
| 2 | Доля населения, систематически занимающегося спортом | % от общей численности населения | 0 | 20 % | 35 % |
| 3 | Объем средств, направленных на реализацию мероприятий по строительству, реконструкции, модернизации объектов физической культуры и спорта | тыс. руб. | 0 | 3500,0 | 0 |
| Культура |
| 1 | Количество обустроенных зон отдыха | ед. | 0 | 0 | 1 |
| 2 | Кол-во жителей | численность населения | 0 | 531 | 550 |
| 3 | Объем средств, направленных на реализацию мероприятий по строительству, реконструкции, модернизации объектов культуры | тыс. руб. | 0 | 0 | 2800,00 |
| Благоустройство |
| 1 | Благоустройство территории кладбища |  | 0 |  |  |
| 2 | Кол-во жителей | численность населения | 0 | 531 | 550 |
| 3 | Объем средств, направленных на реализацию мероприятий по благоустройству территорий | тыс. руб. | 0 | 1500,00 | 0 |

6. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕРОПРИЯТИЙ, ВКЛЮЧЕННЫХ В ПРОГРАММУ

| № п/п | Наименование мероприятия (инвестиционного проекта) | Текущие показатели объекта | Показатели объекта при реализации мероприятий Программы | Оценка эффективности мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Здравоохранение |
| 1 | Строительство врачебной Амбулатории с жилым помещением по адресу Томская область, Тегульдетский район, п. Черный Яр, ул. Щитовая 6а | Врачебная Амбулатория имеется, запланировано строительство нового здания | Обустроенная зона для проведения врачебно-лечебных мероприятий в п. Черный Яр | Повышение обеспеченности населения услугами сферы здравоохранения; |
| Физическая культура и массовый спорт |
| 1 | Ремонт спортивной площадки ГТО в п. Черный Яр (п. Черный Яр, ул. Ленинская, 3 Б) | Спортивная площадка имеется, запланирован ремонт | Спортивная площадка ГТО- увеличение числа граждан страны, заинтересованных в здоровом образе жизни. | Повышение доступности спортивных объектов для населения; Появление дополнительных площадей для занятий физической культурой и спортом; Создание благоприятных условий для увеличения охвата населения физической культурой и спортом; Организация и развитие новых для поселения видов спорта; Привлечение широких масс населения к занятию спортом и культивирование здорового образа жизни; Укрепление здоровья населения. |
| 2 | Строительство беговой дорожки на стадионе по адресу: ул. Ленинская, 3Б в п. Черный Яр | беговые дорожки отсутствуют | Беговая дорожка для занятий и сдачи норм ГТО | Повышение доступности спортивных объектов для населения; Появление дополнительных площадей для занятий физической культурой и спортом; Создание благоприятных условий для увеличения охвата населения физической культурой и спортом; Организация и развитие новых для поселения видов спорта; Привлечение широких масс населения к занятию спортом и культивирование здорового образа жизни; Укрепление здоровья населения. |
| Культура |
| 1 | Строительство зоны отдыха (ограждение, озеленение, пешеходные дорожки, скамейки, освещение, игровые элементы) по адресу Томская область, Тегульдетский район, п. Черный Яр, ул. Деповская, 22 | отсутствует | Обустроенная зона для проведения культурно массовых мероприятий в п. Черный Яр. | Повышение обеспеченности населения услугами сферы культуры; Обеспечение равного доступа к культурным ценностям; Рост уровня культурного развития населения; Создание условий для сохранения культурных ценностей. |
| 2 | Капитальный ремонт МКУ «РЦТиД с филиалами» ДДиТ по адресу Томская область, Тегульдетский район, п. Черный Яр, ул. Деповская 7 | Дом досуга и творчества имеется, запланирован капитальный ремонт | Обустроенная зона для проведения культурно массовых мероприятий в п. Черный Яр. | Повышение обеспеченности населения услугами сферы культуры; Обеспечение равного доступа к культурным ценностям; Рост уровня культурного развития населения; Создание условий для сохранения культурных ценностей. |
| Благоустройство |
| 1 | Благоустройство территории кладбища I этап по адресу Томская область, Тегульдетский район, п. Черный Яр, ул. Больничная 1а | Кладбище имеется, запланирован капитальный ремонт | Благоустройство территории кладбища в п. Черный Яр | Благоустройство территорий кладбищ, восстановление ограждений кладбищ, проведение инвентаризации кладбищ, ремонт площадок для сбора мусора |
| 2 | Благоустройство территории кладбища II этап по адресу Томская область, Тегульдетский район, п. Черный Яр, ул. Больничная 1б | Кладбище имеется, запланирован капитальный ремонт | Благоустройство территории кладбища в п. Черный Яр | Благоустройство территорий кладбищ, восстановление ограждений кладбищ, проведение инвентаризации кладбищ, ремонт площадок для сбора мусора |

7. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО И ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ.

Программа комплексного развития социальной инфраструктуры Черноярского сельского поселения на 2021-2037 гг. разработана на основании утвержденного Генерального плана Черноярского сельского поселения - основного градостроительного документа муниципального образования Черноярское сельское поселение.

При внесении изменений, дополнений в указанные документы, а также в документы территориального планирования вышестоящих уровней, разработке и принятии новых документов территориального планирования необходима корректировка положений Программы.

Реализация Программы осуществляется на основе положений действующего законодательства Российской Федерации, Томской области, нормативных правовых актов Тегульдетского района, Черноярского сельского поселения.

С целью обеспечения деятельности учреждений социальной инфраструктуры на уровне района и уровне поселения разработан и утвержден весь перечень необходимых нормативно-правовых актов. В актуальном состоянии поддерживаются уставы учреждений, положения о системе оплаты труда, о проведении аттестации сотрудников. Имеются перечни видов услуг, оказываемых учреждениями на платной и бесплатной основе.

Главным условием реализации Программы является привлечение в экономику и социальную сферу поселения достаточного объема финансовых ресурсов. Реализация предусмотренных программой мероприятий потребует финансирования за счет средств всех уровней бюджетов на безвозвратной основе, в том числе финансирование из внебюджетных источников. Для финансового обеспечения реализации мероприятий Программы необходимо принятие муниципальных правовых актов, определяющих порядок субсидирования мероприятий.

Финансирование мероприятий программы за счет средств муниципального образования будет осуществляться исходя из возможностей бюджета. Ежегодно при разработке и утверждении бюджета поселения на очередной финансовый год потребуется корректировка мероприятий Программы.

Информационное обеспечение Программы осуществляется путем публикации сведений о ходе и результатах строительства (реконструкции, модернизации) объектов социальной инфраструктуры в средствах массовой информации, размещения текста Программы и сведений о ее реализации на официальном сайте Администрации Тегульдетского района.