**АДМИНИСТРАЦИЯ ЧЕРНОЯРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**ТЕГУЛЬДЕТСКОГО РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**10.04.2023 №18**

О подготовке жилищно-коммунального хозяйственного

комплекса Черноярского сельского поселения к работе

 в осенне-зимний период 2023-2024 годов

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом муниципального образования Черноярское сельское поселение, Администрация Черноярского сельского поселения,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить план мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства Черноярского сельского поселения к работе в осенне-зимний период 2023-2024 годов согласно приложениям 1,2,3,4.

2. Утвердить состав комиссии Администрации Черноярского сельского поселения для организации контроля за ходом подготовки хозяйственного комплекса Черноярского сельского поселения к работе в осенне-зимний период 2023-2024 годов согласно приложению5.

3. Рекомендовать руководителям предприятий и организаций Черноярского сельского поселения в соответствии с договорами обеспечить своевременное внесение в полном объеме оплаты за потребление энергоресурсов и коммунальные услуги.

4. Подготовить объекты жилищно-коммунального хозяйства к осенне-зимнему периоду в срок до 01.09.2023 года.

5. Опубликовать настоящее постановление в периодическом печатном издании «Информационный бюллетень органов местного самоуправления Черноярского сельского поселения» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Черноярского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

7. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

**Глава Черноярского**

**сельского поселения С.М. Еремин**

Приложение 1

 к постановлению Администрации

Черноярского сельского поселения

Тегульдетского района Томской области

от 10.04.2023 № 18

Форма 1

**Сводный финансовый план**

**подготовки к работе в зимний период 2023-2024 годов отраслей**

**жилищно-коммунального хозяйства по Черноярскому сельскому поселению Тегульдетского района Томкой области**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование отраслей ЖКХ | Необходимо на проведение ремонтных работ, всего (тыс. рублей) | Источники финансирования (тыс. рублей) | Дефицит финансовых средств на проведение ремонтных работ, (тыс. рублей)  | Затраты на приобретение топлива, всего (тыс. рублей)  |
| Федеральный бюджет | Областной бюджет | Бюджет МО | Средства предприятий ЖКХ | Иные привлеченные средства  | Всего по всем источникам финансирования на проведение ремонтных работ  |
| Целевые программы | Иные источники  | Затраты на проведение ремонтных работ  | в том числе арендные платежи | Затраты на приобретение топлива | На проведение ремонтных работ | На приобретение топлива |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1.Теплоэнергетическое хозяйство |  - |  - | -  |  - | -  |  - | -  |  - | -  |  - | -  |  - |  - |
| 2.Водопроводно-канализационное хозяйство |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  - |
| 3.Электроэнергетическое хозяйство |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  - |
| 4. Жилищный фонд |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  - |
| ИТОГО: |  - | -  |  - | -  |  - | -  |  - | -  |  - | -  |  - |  - |  - |

Приложение 2

 к постановлению Администрации

Черноярского сельского поселения

Тегульдетского района Томской области

от 10.04.2023 № 18

Форма 2

**ПЛАН**

**мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства**

**Черноярского сельского поселения к работе в осенне-зимний период 2023-2024 годов**

В том числе по отраслям:

2.Электроснабжение

2.1. Капитальный ремонт электросетей - **нет**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Населённый пункт, название объекта | Принадлежность | Характеристика объекта(с указанием мощности, производительности, протяженности и т.п.) | Состав ремонтных работ | Наличие ПСД (указать № экспертного заключения) | Стоимость работ, тыс. руб. | Источники финансирования, в том числе | Дефицит финансовых средств, тыс. руб. |
|
| Федер. бюджет | Обл. бюджет | Местный бюджет | Средства предприятий  | Иные источники (указать) | Всего, тыс. руб. |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|   |  Восточное отделение ПАО «Томская энергосбытовая компания» |  - | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| ИТОГО : |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

Форма 2.1

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Теплоснабжение
 | не требует ремонта |
| 1. Электроснабжение
 | передано Восточному отделению ПАО «Томская энергосбытовая компания» |
| 1. Водоснабжение и водоотведение
 | не требует ремонта |
| 1. Жилищный фонд
 | не требует ремонта |

Приложение 3

 к постановлению Администрации

Черноярского сельского поселения

Тегульдетского района Томской области

от 10.04.2023 № 18

Форма 3

**ПЕРЕЧЕНЬ**

**основных объектов жилищно-коммунального хозяйства на 01.01.2023 года по Черноярскому сельскому поселению**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Объекты ЖКХ | Единицыизмерения | Всего по поселению | В муниципальнойсобственности |
| **1. Котельные всего:** | шт. | 1 | 1 |
| установленная мощность всего: | Гкал/час | 413,7 | 413,7 |
| в т.ч. на угле | шт. | 1  | 1  |
| установленная мощность: | Гкал/час | 424,9  |  424,9 |
| в т.ч. на жидком топливе | шт. |   |   |
| установленная мощность: | Гкал/час |   |   |
| в т.ч. на газе | шт. |   |   |
| установленная мощность: | Гкал/час |   |   |
| в т.ч. на электроэнергии | шт. |   |   |
| установленная мощность: | Гкал/час |   |   |
| в т.ч. на дровах | шт. |  |  |
| установленная мощность: | Гкал/час |  |  |
| 2. Котлы всего: | шт. | 2 | 2 |
| установленная мощность: | Гкал/час | 0,43 | 0,43 |
| в т.ч. на угле | шт. |   |   |
| установленная мощность: | Гкал/час |   |   |
| в т.ч. на жидком топливе | шт. |   |   |
| установленная мощность: | Гкал/час |   |   |
| в т.ч. на газе | шт. |   |   |
| установленная мощность: | Гкал/час |   |   |
| в т.ч. на электроэнергии | шт. |   |   |
| установленная мощность: | Гкал/час |   |   |
| в т.ч. на дровах | шт. |  |  |
| установленная мощность: | Гкал/час |  |  |
| **3. Центральные тепловые пункты** | шт. |   |   |
| **4. Тепловые сети в 2-х трубном исполнении** | км | 0,325 | 0,325 |
| **5. Трансформаторные подстанции** | шт. |  |   |
| 6. Электросети всего: | км |  |   |
| в т.ч. ВЛЭП-0,4Кв | км |  |   |
| в т.ч. ВЛЭП-6,0Кв | км |   |   |
| в т.ч. ВЛЭП-10Кв | км |  |   |
| в т.ч. КЛЭП-0,4Кв | км |   |   |
| в т.ч. КЛЭП-6,0Кв | км |   |   |
| в т.ч. КЛЭП-10Кв | км |   |   |
| **7. Водопроводные очистные сооружения (пообъектно)** | шт. |   |   |
| производительность | м3/сут. |   |   |
| **8. Водозаборные скважины** | шт. | 6 | 6 |
| производительность | м3/сут. | 1440 | 1440 |
| **9. Водонапорные башни** | шт. | 6 | 6 |
| **10. Водопроводные сети всего:** | км | 0,1 | 0,1 |
| в т.ч. стальных труб | км |   |   |
| в т.ч. чугунных труб | км |   |   |
| в т.ч. пластмассовых труб | км | 0,1 | 0,1 |
| **11. Канализационные очистные сооружения (пообъектно)** | шт. |   |   |
| производительность | м3/сут. |   |   |
| 12.Канализационные сети | км. |   |   |
| 13. КНС | шт. |   |   |
| 14. Жилищный фонд  | шт. | 273 |   |
| общая площадь | тыс.м2 | 11,6 |   |
| в том числе: |   |   |   |
| "- муниципальный | шт. | 121 |  |
| общая площадь | тыс.м2 | 4,7 |  |
| "- частный | шт. | 152 |   |
| общая площадь | тыс.м2 | 6,9 |   |
| "- ведомственный | шт. |   |   |
| общая площадь | тыс.м2 |   |   |
| **15. Спецавтотранспорт** | шт. |   |   |

Форма 3.1

**Перечень**

**источников теплоснабжения (котельные) всех видов собственности муниципального образования**

**Черноярское сельское поселение по состоянию на 01.01.2023**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование объекта | Характеристика объекта | Потребители тепловой энергии, единиц |  |
| Адрес размещения | Год ввода в эксплуатацию | Установленная мощность, МВт / Гкал/час | Присоединенная мощность к котельной МВт/ Гкал/час | Количество и марка котлов | Вид топлива | Наличие резервного топливного хозяйства | Наличие резервного электроснабжения | Наличие и тип установки по умягчению воды (ХВП) | Общая протяженность тепловых сетей от теплоисточника до потребителей, м | Социальная сфера | Бюджетофинан-сируемые |  |
| Всего | Здравоохранение | Образование | Соцобеспечение | Профтехобразование | Культура | Всего | из федерального бюджета | из областного бюджета | из местного бюджета |
|
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| Котельная п. Черный Яр  |  п. Черный Яр, ул. Комсомольская 20 | 1989  | 0,43  | 0,163  |  2 шт.-КВЖТ-0,25 | Дрова  | Дизель генератор |  - | -  | 325  |  1 |   |  1 |   |   |   |  1 |   |   |  1 |
|  |  |  |  |  |  |   |  |   | - |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |  |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| ИТОГО |   |   | 0,43 | 0,163 | 2 |  - |   | -  |  - | 325  |  1 |   | 1  |  - | - | -  |  1 | -  | -  | 1  |

Приложение 4

к постановлению Администрации

Черноярского сельского поселения

Тегульдетского района Томской области

от 10.04.2023 № 18

Форма 4

**ПЛАН**

**потребности в топливно-энергетических ресурсах Черноярского сельского поселения**

**на отопительный период 2023-2024 годов**

|  |  |
| --- | --- |
| Ресурсоснабжающая организация, источники тепло- и электроснабжения ЖКХ и социальной сферы муниципального образования | Топливно-энергетические ресурсы (по видам) |
| Фактически использовано в отопительном сезоне 2022-2023 гг. \* | Планируемый объем на отопительный сезон 2023-2024 гг. \* |
|
| дрова, м3 | уголь, тонн | нефть (мазут), тонн | дизтопливо, тонн | газ, тыс. м3 | дрова, м3 | уголь, тонн | нефть (мазут), тонн | дизтопливо, тонн | газ, тыс. м3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| МУП «Прогресс» | 600  |  |   |   |   | 600  |  |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| ИТОГО: |  600 |   |   |   |   | 600  |  |   |   |   |

Приложение 5

 к постановлению Администрации

Черноярского сельского поселения

Тегульдетского района Томской области

от 10.04.2023 № 18

**Состав комиссии Администрации Черноярского сельского поселения**

**для организации контроля за ходом подготовки хозяйственного комплекса Черноярского сельского поселения к работе в осенне-зимний период 2023-2024 годов**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Председатель комиссии  | Еремин Сергей Михайлович | Глава Черноярского сельского поселения  |
| Заместитель председателя комиссии  | Котова Римма Владимировна  | Управляющий делами  |
| Секретарь комиссии  | Мудрецова Татьяна Александровна | Специалист первой категории по экономическим вопросам |
| Члены комиссии  | Кузнецова Светлана Николаевна | Главный бухгалтер Администрации |
|  | Клешнин Александр Юрьевич | Депутат Совета Черноярского сельского поселения |
|  | Айнаков Дмитрий Васильевич | Директор МУП «Прогресс» |
|  | Потапов К.В. (по согласованию) | Главный специалист по строительству и ЖКХ Администрации Тегульдетского района (по согласованию) |
|  | Клышников А.В.(по согласованию) | Заместитель руководителя СибирскогоУправления Федеральной службы поэкологическому, технологическому иатомному надзору (по согласованию)  |